Техническое задание
и план разработки
персональной сигнальной платформы
для ликвидных фьючерсов MOEX

Режим: signals only • мультиброкерная архитектура • short / medium horizon

Назначение документа Документ является рабочей спецификацией для реализации решения в Codex или командой разработки. Он фиксирует продуктовые границы, целевую архитектуру, состав сервисов, требования к данным, интерфейсы адаптеров, критерии приемки и поэтапный план внедрения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 29.03.2026 |
| Статус | Готово к handoff в разработку |
| Заказчик | Персональный проект пользователя |
| Рынок | MOEX Derivatives / FORTS |
| Инструменты | Наиболее ликвидные фьючерсы, динамический universe |
| Горизонты | Краткосрочный: 1–3 сессии; среднесрочный: 3–20 торговых дней |
| Запреты | Без автоторговли, без отправки заявок, без кнопки исполнения |

Подготовлено для дальнейшей имплементации через Codex / AI-assisted development.

# Содержание

1. Резюме для разработки

2. Исходные вводные, границы и принципы

3. Доменная модель фьючерсной платформы

4. Валидированные внешние предпосылки

5. Целевая архитектура решения

6. Состав сервисов и модулей

7. Источники данных и мультиброкерные адаптеры

8. Функциональные требования (FR)

9. Требования к данным, сигналам и моделям

10. Внутренние API, события и контракты

11. UI, Telegram и пользовательский журнал

12. Нефункциональные требования (NFR)

13. Репозиторий, стандарты и окружения

14. Тестирование и критерии приемки

15. Поэтапный план внедрения

16. Work packages для Codex

17. Риски и меры снижения

Приложения: реестр источников, примеры контрактов, prompt для Codex

# 1. Резюме для разработки

Цель продукта — создать персональную сигнальную платформу для наиболее ликвидных фьючерсов MOEX, 
которая в автоматическом режиме собирает биржевые данные и события, рассчитывает признаки, формирует 
объяснимые вероятностные сигналы и показывает пользователю, почему сигнал появился и почему ему нельзя 
доверять без дополнительной проверки.

Это не торговый робот и не автоследование. Система не должна выставлять, изменять или отменять заявки. 
Результат её работы — карточка сигнала, дашборд и журнал эффективности. Решение о сделке принимает пользователь.

Архитектурно система должна быть брокер-независимой: источники MOEX и брокеров подключаются через единый 
слой адаптеров, а доменное ядро работает поверх унифицированных контрактов данных. Источником истины по 
календарю, режиму торгов, экспирациям и правилам сессий выступает биржевой слой MOEX.

Ключевая управленческая формула Сначала фундамент платформы (данные, календарь, continuous contracts, quality gates), затем базовые rule-based сигналы, затем честная оценка качества, и только после этого — ML/LLM-слои.

# 2. Исходные вводные, границы и принципы

## 2.1. Зафиксированные вводные

Рынок: срочный рынок Московской биржи (фьючерсы).

Universe: наиболее ликвидные фьючерсные root-серии, пересчитываемые автоматически.

Горизонты: краткосрок 1–3 сессии; среднесрок 3–20 торговых дней.

Режим: только сигналы, без автопринятия решения и без order routing.

Поддержка всех доступных в РФ брокерских API, имеющих нужные рыночные интерфейсы.

Первый пользователь: один человек, персональное использование.

## 2.2. Product boundaries

Входит: сбор данных, нормализация, continuous series, признаки, сигнал-движок, дашборд, Telegram, журнал, метрики.

Не входит: OMS/EMS, риск-шлюз заявок, автоматическое исполнение, портфельный ребалансировщик, HFT-контур.

Не допускается публикация наружу биржевых данных в нарушение условий поставщиков.

LLM допускается только как объясняющий и проверяющий слой, а не как единственный прогнозирующий контур.

## 2.3. Архитектурные принципы

Signals only by design: в доменном ядре отсутствуют методы размещения заявок.

Exchange truth first: биржа определяет торговый календарь, экспирации, сессии и справочники контрактов.

Futures-native design: контракты, roll, expiry, clearing, weekend session — сущности первого класса.

Metrics-first: ни один новый аналитический контур не включается в champion-пайплайн без OOS-метрик.

Reproducibility: любой сигнал должен быть воспроизводим по данным, коду и конфигурации.

Graceful degradation: при отказе одного источника система продолжает работать в read-only / reduced mode.

Readable over clever: монолитный/modular monolith MVP предпочтительнее тяжелой микросервисности.

# 3. Доменная модель фьючерсной платформы

## 3.1. Главные сущности

| Сущность | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| Root series | Аналитическая непрерывная серия базового фьючерса | root_code, asset_class, base_asset, active_flag |
| Tradable contract | Конкретный торгуемый контракт | contract_code, expiry_date, last_trade_date, tick, lot |
| Trading session | Логическая торговая сессия | session_id, trading_day, session_type, start_at, end_at |
| Normalized market event | Нормализованное рыночное сообщение | source, instrument, event_time, ingest_time, payload |
| Feature snapshot | Срез признаков для горизонта | instrument, ts, horizon, feature_version, feature_payload |
| Analyst output | Вывод отдельного аналитического контура | direction, probability, confidence, drivers, objections |
| Final signal | Итоговая карточка сигнала | signal_id, version, direction, probability, priority, expiry |
| Signal resolution | Факт разрешения сигнала | resolved_at, realized_move, label_up, label_down, notes |

## 3.2. Root series и tradable contract

Для фьючерсов аналитика и исполнение не должны смешиваться. Аналитика строится по root-series и continuous series, 
а пользовательский decision loop — по текущему front contract или выбранному execution contract. Поэтому система 
обязана хранить оба слоя: (1) аналитическую непрерывную серию и (2) конкретные торгуемые контракты.

Все сигналы привязываются к root_code и одновременно содержат текущий execution contract.

При смене front contract сигнал не теряется, а перевыпускается как новая версия с указанием roll transition.

Continuous series используется для признаков и обучения; execution contract — для пользовательского просмотра ликвидности.

## 3.3. Горизонты

| Горизонт | Доменное имя | Окно разрешения | Типовые сценарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 сессия | H1S | до конца текущего trading day | реакция на импульс, ложный пробой, closing flow |
| 2–3 сессии | H3S | 1–3 trading days | post-event follow-through, trend continuation |
| 1–2 недели | H2W | 5–10 trading days | свинг по режиму, OI confirmation |
| 2–4 недели | H4W | 10–20 trading days | макро-режим, carry / basis / trend regime |

# 4. Валидированные внешние предпосылки

Данный раздел фиксирует внешние условия, проверенные по официальной документации и необходимые для дизайна системы. 
Полный реестр источников приведён в Приложении A.

С 23.03.2026 срочный рынок MOEX работает в режиме Единой торговой сессии; промежуточный клиринг отменён, клиринговая сессия перенесена на 23:50.

Дополнительная сессия выходного дня относится к следующему торговому дню и должна моделироваться отдельно от календарного дня.

MOEX ISS даёт инструменты, свечи, сделки, котировки, исторические данные и метаданные; данные могут предоставляться по подписке в real time или бесплатно с задержкой.

MOEX Algopack публикует данные по фьючерсам, в том числе online open positions с обновлением каждые 5 минут.

T-Invest API содержит InstrumentsService, MarketDataService, SandboxService и MarketDataStreamService; в инструментах доступны futures-методы.

ALOR предоставляет HTTP, WebSocket и GraphQL API для получения биржевых данных.

Finam Trade API даёт REST, gRPC и WebSocket; WebSocket покрывает quotes, trades, order book, bars и orders; соединение через api.finam.ru разрывается раз в 86400 секунд и требует reconnect logic.

БКС Trade API предоставляет WebSocket market data с котировками, обезличенными сделками, стаканом до 20 уровней и отдельные фьючерсные лимиты.

Календарь решений по ключевой ставке Банка России публикуется заранее; типовые публикации привязаны к 13:30 и 15:00 МСК.

Практический вывод Session Engine и Calendar Layer обязательны. Нельзя полагаться на упрощённое правило “торговый день = календарный день”, а также нельзя слепо наследовать брокерские helper-описания режимов торгов без сверки с биржей.

# 5. Целевая архитектура решения

## 5.1. Архитектурная схема

[ MOEX ISS / Trading Calendar / Algopack ] [ T-Bank ] [ ALOR ] [ Finam ] [ BCS ] \ ¦ ¦ ¦ / \------------------ Broker & Exchange Adapters -------------/ ¦ v Contract Master + Session Engine ¦ v Continuous Series Builder + Liquidity Ranker ¦ v Ingestion / Storage / Feature Pipelines ¦ +-----------------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦ v v v Trend/Vol Analyst OrderFlow/Liquidity Analyst OI/Roll Analyst ¦ v Macro/Event Analyst ¦ v Skeptic / Verifier ¦ v Arbiter / Calibrator ¦ v Signal API / Dashboard / Telegram

## 5.2. Архитектурное решение для MVP

Форма реализации: modular monolith + workers, а не распределённая микросервисная система.

Технологический стек ядра: Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 16, Redis 7, Prefect 3.

Пайплайны признаков: Polars/Pandas + PyArrow/Parquet для raw/history слоя.

Модельный слой: scikit-learn / LightGBM для baseline, далее calibrated ensemble.

Frontend: веб-дашборд на Next.js/React + Telegram bot/service.

Развёртывание: один VM/server или домашний mini-server + Docker Compose.

## 5.3. Почему именно такой стек

Python оптимален для data adapters, time-series, feature engineering и ML без лишнего glue code.

FastAPI хорошо подходит для read-heavy API и административных операций.

PostgreSQL достаточен для operational store, метаданных, сигналов и журналов; raw и большие истории лучше класть в Parquet.

Redis закрывает кэш, rate limiting, distributed locks и лёгкие event streams для MVP.

Prefect позволяет оркестрировать расписания, перезапуски, backfills и replay без избыточной сложности.

# 6. Состав сервисов и модулей

| Модуль | Ответственность | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| contract-master | Справочники root/contract, expiry, tick size, lot, class mapping | Истина по инструментам и контрактам |
| session-engine | Торговый календарь, сессии, weekend mapping, clearing windows | Истина по trading day |
| adapters | MOEX/broker connectors, auth, normalization, retries | Единый входной слой |
| market-ingestor | Подписки, backfill, raw writes, dedup, lag metrics | Сбор рыночных сообщений |
| event-ingestor | MOEX/CBR/macro/exchange notices/news adapters | Сбор событий |
| continuous-series | Front selection, roll policy, back-adjustment | Фьючерсная аналитика |
| feature-service | Feature snapshots per horizon and instrument | Признаки |
| analyst-engine | Выводы 4 аналитических контуров | Независимые оценки |
| skeptic | Контрдоводы, staleness, liquidity and roll penalties | Анти-галлюцинационный слой |
| arbiter | Агрегация, калибровка, версия сигнала | Итоговая карточка |
| signal-api | REST/WebSocket API для UI и Telegram | Потребление сигналов |
| evaluation | Label generation, metrics, drift, champion/challenger | Честная оценка качества |
| journal | Действия пользователя, комментарии, post-mortem | Персональная полезность |

## 6.1. Interface boundary between adapters and core

Всё доменное ядро должно работать только с унифицированными интерфейсами, а не с брокер-специфичными DTO. 
Каждый адаптер обязан выполнять маппинг во внутренние контракты и скрывать особенности авторизации, пагинации, 
повторов, reconnect и форматов сообщений.

class MarketDataProvider(Protocol): provider_id: str supports: CapabilityRegistry async def list_futures(self) -> list[ContractMeta]: ... async def get_historical_bars( self, symbol: str, timeframe: str, start: datetime, end: datetime ) -> list[Bar]: ... async def stream_order_book(self, symbol: str) -> AsyncIterator[OrderBook]: ... async def stream_trades(self, symbol: str) -> AsyncIterator[Trade]: ... async def get_trading_status(self, symbol: str) -> TradingStatus: ... class ReferenceProvider(Protocol): async def get_trading_calendar(self, year: int) -> TradingCalendar: ... async def get_contract_specs(self, root: str) -> list[ContractMeta]: ... async def get_expiry_schedule(self, root: str) -> list[ExpiryRecord]: ...

## 6.2. Capability registry

Каждый адаптер публикует capability registry: historical_bars, streaming_bars, trades, order_book, status, futures_limits, sandbox, auth_type, known_constraints.

Core не должен делать предположений о наличии той или иной возможности. Он опирается на registry и feature flags.

При наличии нескольких источников данные одного типа получают приоритеты: exchange_truth > primary_broker > secondary_broker > derived_source.

# 7. Источники данных и мультиброкерные адаптеры

## 7.1. Стратегия подключения источников

MOEX-слой обязателен с первого дня: календарь, контрактные справочники, режимы торгов, экспирации, reference metadata.

Брокерские адаптеры подключаются как каналы рыночных данных и как fallback источники live-потока.

Если доступно два live-источника, один объявляется primary, второй — shadow/backup с расхождением по контрольным метрикам.

Лицензии и ограничения использования документируются отдельно; любые спорные источники помечаются как research-only.

## 7.2. Реестр адаптеров для MVP

| Источник | Что подтверждено публично | Design note |
| --- | --- | --- |
| MOEX ISS / reference | Инструменты, свечи, сделки, котировки, история, метаданные; real-time по подписке или с задержкой | Источник истины для reference и истории |
| MOEX Algopack (optional) | Фьючерсные realtime data и online open positions | Подключать как premium optional layer |
| T-Bank | InstrumentsService, MarketDataService, SandboxService, MarketDataStreamService; futures methods | Удобен для dev-first интеграции |
| ALOR | HTTP, WebSocket, GraphQL; единая документация по data access | Гибкий адаптер для multi-interface use |
| Finam | REST, gRPC, WebSocket; quotes/trades/order book/bars; daily reconnect constraint | Нужен robust reconnect manager |
| БКС | Quotes, обезличенные сделки, стакан до 20 уровней, futures limits | Подключать после стабилизации calendar/session layer |

## 7.3. Очередность включения

1. MOEX reference/calendar layer.

2. T-Bank adapter как первый read-only market adapter.

3. ALOR adapter как второй канал market data.

4. Finam adapter как полноценный production-grade источник со стримами и reconnect policy.

5. БКС adapter после стабилизации session engine и shadow comparison tooling.

6. Algopack — как платный premium слой для OI/alerts при подтверждённой необходимости.

# 8. Функциональные требования (FR)

## 8.1. Contract Master и universe management

FR-CM-001. Система должна хранить root series и конкретные contracts как разные сущности.

FR-CM-002. Система должна автоматически обнаруживать доступные фьючерсы из источников данных и маппить их к root_code.

FR-CM-003. Для каждого контракта должны храниться expiry_date, last_trade_date, tick, tick_value, lot_size, currency, class_code, trading_profile.

FR-CM-004. Universe должен формироваться автоматически не реже одного раза в неделю на основе liquidity score.

FR-CM-005. Universe должен поддерживать ручные allow/deny lists, чтобы пользователь мог фиксировать или исключать series.

## 8.2. Session Engine и календарь

FR-SE-001. Система должна различать calendar day и trading day.

FR-SE-002. Система должна моделировать режимы: morning / main / evening / weekend / clearing / halted.

FR-SE-003. Все правила сессий должны быть версионируемы по effective date.

FR-SE-004. Любой feature snapshot и любой signal version должны ссылаться на trading_day и session_type.

FR-SE-005. При расхождении данных брокера и MOEX по календарю приоритет должен иметь MOEX-layer.

## 8.3. Continuous Series и roll logic

FR-CS-001. Сервис continuous-series должен строить front series и back-adjusted continuous series.

FR-CS-002. Сервис должен вычислять days_to_expiry, days_to_last_trade, roll_state, next_contract_share, roll_risk_flag.

FR-CS-003. При переходе ликвидности между контрактами должен срабатывать explicit roll event.

FR-CS-004. Для среднесрочных горизонтов сигнал должен использовать continuous series, а UI показывать текущий execution contract.

## 8.4. Market ingestion

FR-MD-001. Система должна получать historical bars не ниже 1m и daily.

FR-MD-002. Система должна уметь ingest quotes, order book, trades, trading status при наличии capability.

FR-MD-003. Все входящие сообщения должны записываться в immutable raw layer с source, event_time и ingest_time.

FR-MD-004. Пайплайн должен устранять дубликаты, out-of-order события и пробелы в потоке.

FR-MD-005. Должен существовать replay mode для повторного прогона конкретного дня/окна истории.

## 8.5. Event ingestion

FR-EV-001. В систему обязательно подключаются MOEX calendar, exchange notices и календарь ЦБ.

FR-EV-002. Event registry должен уметь классифицировать события: macro, exchange, expiry, roll, liquidity anomaly, OI anomaly, external news.

FR-EV-003. Каждое событие должно иметь novelty_score, importance_score, uncertainty_score и affected_roots.

FR-EV-004. Источники generic news должны быть опциональны и подключаться только при понятной лицензии.

## 8.6. Feature service

FR-FE-001. Система должна считать price/vol, flow/liquidity, OI/roll, session, macro/event признаки.

FR-FE-002. Признаки должны быть point-in-time correct и не использовать будущее относительно timestamp снимка.

FR-FE-003. Feature snapshots должны версионироваться и быть воспроизводимыми.

FR-FE-004. Для каждого горизонта допускается отдельный набор признаков и отдельная модель/калибровка.

## 8.7. Analyst layer

FR-AN-001. Система должна содержать минимум четыре аналитических контура: Trend/Vol, OrderFlow/Liquidity, OI/Roll, Macro/Event.

FR-AN-002. Каждый контур обязан возвращать direction, probability, confidence, drivers, objections, invalidation conditions.

FR-AN-003. Контуры должны быть независимыми по логике и по ключевым признакам, чтобы избежать single-prompt bias.

## 8.8. Skeptic и Arbiter

FR-SK-001. Skeptic обязан штрафовать сигнал за stale data, low liquidity, near-expiry, unconfirmed event, contradiction with other analysts.

FR-SK-002. Skeptic должен возвращать verdict: pass / soft_fail / reject / human_review.

FR-AR-001. Arbiter обязан агрегировать аналитические контуры, учитывать penalties и выпускать versioned final signal.

FR-AR-002. Итоговая карточка должна содержать probability, confidence, priority_score, drivers, counterarguments, freshness, expiry_time.

## 8.9. API, UI, Telegram и журнал

FR-UX-001. Веб-дашборд должен показывать active signals, watchlist, deep-dive по root и историю versions.

FR-UX-002. Telegram должен отправлять алерты при появлении new signal, резком изменении confidence и invalidation.

FR-UX-003. Пользователь должен иметь возможность отметить signal как ignored / watched / acted_manually / false_positive.

FR-UX-004. Система должна хранить комментарий пользователя и post-mortem note по каждому сигналу.

## 8.10. Evaluation

FR-EVAL-001. Для каждого горизонта система должна автоматически строить labels и разрешать сигналы.

FR-EVAL-002. Должны считаться Brier, Brier Skill Score, log loss, precision/recall, calibration и top-K precision.

FR-EVAL-003. Должны быть отчёты по degradation around expiry, by session type, by root class and by regime.

FR-EVAL-004. Champion-challenger сравнение обязательно перед включением нового контента в production path.

# 9. Требования к данным, сигналам и моделям

## 9.1. Futures-specific признаки

| Категория | Обязательные признаки |
| --- | --- |
| Price/vol | returns, ATR, realized vol, trend slope, breakout state, VWAP distance, gap flags |
| Flow/liquidity | relative volume, spread, top-of-book imbalance, depth change, trade imbalance, tape acceleration |
| OI/roll | open interest level/delta, price+OI interaction, front-next spread, roll ratio, days_to_expiry |
| Session | session_of_day, pre/post clearing proximity, weekend linkage, overnight gap regime |
| Macro/event | key-rate window, CBR event proximity, exchange notice type, trading status changes |

## 9.2. Формат analyst output

{ "analyst": "oi_roll", "root": "Si", "contract": "SiM6", "horizon": "H3S", "direction": "bullish", "probability": 0.63, "confidence": 0.71, "strength_score": 0.68, "drivers": [ "price up + OI up", "front contract still dominant", "low roll pressure" ], "objections": [ "post-closing reversal risk" ], "invalidation_conditions": [ "OI delta turns negative for two bars", "price re-enters broken range" ], "freshness_score": 0.92 }

## 9.3. Формат final signal

{ "signal_id": "SIG-2026-03-29-Si-H3S-000017", "version": 4, "root": "Si", "contract": "SiM6", "direction_final": "bullish", "probability_up": 0.64, "probability_down": 0.19, "probability_no_edge": 0.17, "confidence_final": 0.72, "priority_score": 81, "liquidity_quality": 0.87, "roll_risk": 0.11, "expiry_risk": 0.07, "skeptic_verdict": "pass", "drivers": [ "breakout with OI confirmation", "book imbalance supports continuation" ], "counterarguments": [ "elevated reversal probability into clearing window" ], "expiry_time": "2026-03-31T23:30:00+03:00" }

## 9.4. Правила оценки сигнала

Вероятность должна быть калиброванной, а не просто output модели/эвристики.

Confidence — отдельная величина, отражающая полноту и надёжность evidence, а не направление движения.

Priority score должен учитывать edge, confidence, liquidity quality, freshness и penalties.

Инвалидирующие условия должны формироваться явно и попадать в карточку сигнала.

## 9.5. Label policy для MVP

Для каждого горизонта вводятся два бинарных label-а: up_above_threshold и down_below_threshold.

Порог движения задаётся конфигом и отличается для intraday-like и medium-term горизонтов.

На периодах вокруг expiry применяется отдельная метка regime=expiry_zone для раздельной аналитики.

No-edge — не отдельная сделка, а состояние недостаточной вероятностной асимметрии.

# 10. Внутренние API, события и контракты

## 10.1. REST API для UI и admin

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/roots | Список root-series и статус их покрытия |
| GET | /api/v1/signals | Фильтр active/resolved signals |
| GET | /api/v1/signals/{signal_id} | Полная карточка и история versions |
| GET | /api/v1/roots/{root}/deep-dive | Графики, события, признаки, active analysts |
| GET | /api/v1/health/sources | Свежесть источников и лаги |
| POST | /api/v1/admin/replay | Повторный прогон по окну истории |
| POST | /api/v1/admin/recalculate | Пересчёт features/signals |
| POST | /api/v1/journal/{signal_id} | Пользовательская пометка и комментарий |

## 10.2. Внутренние события

market.bars.1m.{provider}.{root} market.orderbook.{provider}.{contract} market.trades.{provider}.{contract} reference.contracts.updated session.calendar.updated event.expiry.detected event.roll.detected features.snapshot.created.{horizon} analyst.output.created.{analyst}.{horizon} skeptic.review.completed signal.version.created signal.invalidated signal.resolved alerts.telegram.dispatch

## 10.3. Контракт качества события

Каждое сообщение должно иметь event_id, source_id, trace_id, schema_version.

Все event_time хранятся в UTC + trading_timezone metadata.

Нормализованное сообщение обязано содержать quality flags: duplicate, delayed, reconstructed, imputed.

Никакая бизнес-логика не должна опираться на raw payload конкретного брокера вне слоя adapters.

# 11. UI, Telegram и пользовательский журнал

## 11.1. Экранный состав дашборда

Главный экран: top active signals, heatmap by root class, fresh events, health summary.

Root deep-dive: price chart, contract strip, roll state, recent events, analyst breakdown, active objections.

Evaluation screen: resolved signals, calibration buckets, top-K hit rate, degradation by regime.

Journal screen: собственные действия пользователя и post-mortem notes.

Admin screen: sources freshness, provider divergence, pipeline runs, replay history.

## 11.2. Telegram alerts

Новый сигнал выше заданного priority threshold.

Резкое изменение confidence или skeptic verdict.

Срабатывание invalidation condition.

Потеря живого источника, устаревание рынка или event lag выше допустимого окна.

## 11.3. UX-ограничения

UI не должен содержать кнопок Buy / Sell / Close / Reverse.

Формулировки алертов: “аналитический сигнал”, “не является автоматической торговой инструкцией”.

Основной CTA — “открыть deep-dive”, “добавить заметку”, “пометить как просмотренный”.

# 12. Нефункциональные требования (NFR)

## 12.1. Производительность

NFR-P-001. Задержка от получения market event до обновления active signal для short horizon — целево до 5–20 секунд в зависимости от типа события.

NFR-P-002. Исторический backfill 1m bars по одному root за 1 год не должен требовать ручного вмешательства.

NFR-P-003. Root deep-dive должен открываться не более чем за 2–3 секунды на warmed cache.

## 12.2. Надёжность и восстановление

NFR-R-001. Все потоки ingestion должны быть restart-safe и idempotent.

NFR-R-002. Потеря одного брокерского адаптера не должна останавливать дашборд и evaluation path.

NFR-R-003. Должен существовать runbook для reconnect, replay и provider failover.

NFR-R-004. Бэкапы PostgreSQL и raw Parquet обязательны не реже одного раза в сутки.

## 12.3. Наблюдаемость

NFR-O-001. Все сервисы обязаны писать structured logs JSON.

NFR-O-002. Метрики: source freshness, ingest lag, dropped messages, adapter reconnects, signal throughput, evaluation lag.

NFR-O-003. Минимальный стек: Prometheus-compatible metrics + Grafana dashboard + error tracking.

## 12.4. Безопасность

NFR-S-001. API-ключи и токены только через secrets/env manager, без хранения в репозитории.

NFR-S-002. Разделение read-only scopes и trading scopes на уровне кода и конфигурации.

NFR-S-003. Любой код, связанный с торговыми методами брокеров, должен быть физически вынесен из MVP и disabled by default.

## 12.5. Юридический и лицензионный контур

NFR-L-001. Для каждого источника данных фиксируются terms of use, latency model, redistribution limits.

NFR-L-002. Источники с ограничением “только для ознакомления” не используются как основа публичного или коммерческого сервиса без отдельного договора.

NFR-L-003. Все спорные источники маркируются research-only до правового подтверждения допустимого использования.

# 13. Репозиторий, стандарты и окружения

## 13.1. Рекомендуемая структура репозитория

repo/ apps/ api/ # FastAPI: read API + admin worker/ # ingestion / features / analysts / arbiter ui/ # Next.js dashboard libs/ domain/ # pydantic models, enums, contracts adapters/ # provider adapters and mappers session/ # calendar + session engine continuous/ # roll and continuous series logic features/ # feature calculators analysts/ # analyst modules evaluation/ # labels, metrics, calibration notifications/ # telegram utils/ # time, config, logging, retries infra/ docker/ migrations/ prefect/ grafana/ tests/ unit/ integration/ contract/ replay/ docs/ adr/ runbooks/ api/

## 13.2. Engineering standards

Python: type hints mandatory, Ruff/Black, MyPy on core libs, Pydantic v2 for schemas.

SQL migrations: Alembic only; schema changes without migration prohibited.

ADR (architecture decision record) обязателен для спорных решений: bus choice, DB choice, new provider, new model.

Feature flags обязательны для всех внешних интеграций и premium-источников.

Readability > magic: явные domain models, отказ от provider-specific hacks в core.

## 13.3. Environments

| Окружение | Назначение | Состав |
| --- | --- | --- |
| dev-local | Ежедневная разработка | Docker Compose, mocked providers, локальный Postgres/Redis |
| stage-replay | Прогоны истории и интеграционные тесты | Full stack + replay datasets |
| prod-personal | Личный эксплуатационный контур | Single VM/server, monitoring, backup, Telegram |

# 14. Тестирование и критерии приемки

## 14.1. Тестовая стратегия

Unit tests для session engine, roll logic, feature calculators, priority scoring, label generation.

Contract tests для каждого адаптера: auth, historical bars, stream decoding, reconnect, capability registry.

Replay tests на исторических окнах с ожидаемыми signals/resolutions.

Golden tests для JSON-схем analyst output и final signal.

UI smoke tests для главных экранов и deep-dive.

## 14.2. Критерии готовности MVP

1. Подключён MOEX reference/calendar layer и минимум два broker adapters.

2. Реализован dynamic universe для ликвидных root-series.

3. Работает session engine с учётом unified session и weekend mapping.

4. Реализован continuous-series service и roll events.

5. Доступны 4 аналитических контура, Skeptic и Arbiter.

6. Есть active/resolved signals, Telegram alerts и journal пользователя.

7. Есть evaluation report с базовыми метриками и drift/health panel.

8. Во всём MVP отсутствуют методы исполнения заявок и UI-элементы для торговли.

## 14.3. Exit criteria для production-like personal use

Не менее 20 последовательных торговых дней без критических падений ingestion.

Не менее 95% expected source freshness within SLA для primary provider.

Все signal cards воспроизводимы по trace_id и model/feature version.

Новый контур можно отключить feature flag без остановки сервиса.

# 15. Поэтапный план внедрения

| Этап | Содержание | Результат выхода |
| --- | --- | --- |
| 0. Scope freeze | Зафиксировать universe policy, горизонты, host, secrets, legal notes | PROJECT_SCOPE.md, DATA_SOURCES.md |
| 1. Bootstrap | Monorepo, Docker, Postgres, Redis, FastAPI, migrations, CI | Запускаемый skeleton |
| 2. Reference layer | MOEX contract master, calendar, session engine | Истина по инструментам и дню |
| 3. Adapters v1 | T-Bank + ALOR + common adapter contracts | Live read-only market data |
| 4. Continuous engine | Front selector, roll events, continuous series | Futures-ready analytics base |
| 5. Baseline rules | Breakout, mean reversion, OI+price, macro-event | Первые рабочие сигналы |
| 6. UI + Telegram | Dashboard, alerts, journal | Потребление сигналов |
| 7. Evaluation | Labels, metrics, calibration reports | Честная оценка качества |
| 8. Adapters v2 | Finam, БКС, divergence monitor | Multi-source resilience |
| 9. Analyst ensemble | 4 analysts + Skeptic + Arbiter | Production-like signal cards |
| 10. Hardening | Monitoring, backups, runbooks, failover | Личный эксплуатационный контур |

Правило внедрения Ни один ML/LLM-контур не строится до завершения этапов 1–7. Сначала должна появиться полезная rule-based система с честной оценкой качества.

# 16. Work packages для Codex

## 16.1. Как передавать работу в Codex

Разбивать реализацию на небольшие автономные сессии по 1 эпик = 1 заметный deliverable.

Каждую сессию завершать запуском тестов, линтеров и описанием внесённых файлов.

Просить Codex не касаться order methods и торговых scopes.

Отдельно просить создать ADR при выборе неоднозначного технического решения.

## 16.2. Рекомендуемый порядок сессий Codex

1. Сессия 1: bootstrap репозитория, docker-compose, базовый FastAPI, config, logging, Alembic.

2. Сессия 2: domain models, enums, schemas, internal contracts, capability registry.

3. Сессия 3: MOEX reference adapter + contract master + calendar ingestion.

4. Сессия 4: session engine и unit tests на trading day / weekend / clearing.

5. Сессия 5: continuous-series service + liquidity ranking + replay tests.

6. Сессия 6: T-Bank adapter и mock integration tests.

7. Сессия 7: ALOR adapter и shadow comparison tooling.

8. Сессия 8: feature service + baseline rule-based signals.

9. Сессия 9: signal API + dashboard skeleton + Telegram delivery.

10. Сессия 10: evaluation pipeline + labels + calibration report.

11. Сессия 11: Finam adapter + reconnect manager.

12. Сессия 12: Skeptic, Arbiter, signal versioning and journal.

## 16.3. Definition of done для каждого work package

Код собран, типы и линтеры проходят.

Есть минимум один unit/integration test на основную ветку логики.

Обновлены docs/adr или docs/api при изменении контракта.

Есть ручной smoke сценарий или replay сценарий.

Нет скрытых TODO без явной пометки в backlog.

# 17. Риски и меры снижения

| Риск | Влияние | Снижение |
| --- | --- | --- |
| Изменение торгового режима/календаря MOEX | Некорректные labels и сессии | Versioned session rules + official calendar layer |
| Различие live-данных у брокеров | Шум в сигналах и ложные divergences | Primary/shadow providers + comparison metrics |
| Лицензионные ограничения на данные | Невозможность production use | Source registry + research-only flags + договорная проверка |
| Leakage в backtests | Ложное качество моделей | Point-in-time snapshots + replay + strict OOS |
| Near-expiry distortions | Плохие medium-term сигналы | Expiry flags + separate slices + Skeptic penalties |
| Reconnection issues у провайдеров | Потеря live-потока | Robust reconnect manager + backfill gap repair |
| LLM overconfidence | Красивые, но бесполезные объяснения | LLM только после baseline + Skeptic + metrics-first |

# Приложение A. Реестр источников и что именно на них опирается дизайн

| Источник | Что зафиксировано | Примечание |
| --- | --- | --- |
| MOEX unified trading session | Единая торговая сессия с 23.03.2026; клиринг в конце дня | Основа для session engine |
| MOEX weekend session | Выходная сессия относится к следующему торговому дню | Нужно для trading_day mapping |
| MOEX ISS | Инструменты, свечи, сделки, котировки, история, метаданные | Reference + history layer |
| MOEX Algopack | Realtime data и online open positions по фьючерсам | Optional premium source |
| T-Invest API | Futures, market data, streams, sandbox | Первый dev-friendly adapter |
| ALOR API | HTTP, WebSocket, GraphQL | Гибкий multi-interface adapter |
| Finam Trade API | REST, gRPC, WebSocket; reconnect constraint 86400s | Нужен reconnect manager |
| БКС Trade API | Quotes, order book, trades, futures limits | Подключать как additional broker source |
| Bank of Russia calendar | Key rate schedule, typical release times 13:30 / 15:00 | Macro-event layer |

## Официальные URL для handoff

MOEX unified session: https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session MOEX weekend session: https://www.moex.com/derivatives/weekend-session MOEX trading calendar: https://www.moex.com/ru/tradingcalendar/ MOEX ISS overview: https://www.moex.com/a8531 MOEX ISS public note: https://www.moex.com/a2193 MOEX Algopack: https://data.moex.com/products/algopack MOEX online open positions: https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-online.aspx T-Invest API: https://developer.tbank.ru/invest/api T-Invest futures methods: https://developer.tbank.ru/invest/api/instruments-service-futures ALOR docs: https://alor.dev/docs/ ALOR data usage: https://alor.dev/docs/api/usage/data ALOR GraphQL: https://alor.dev/docs/api/graphql/overview Finam getting started: https://tradeapi.finam.ru/getting-started/ Finam gRPC: https://tradeapi.finam.ru/docs/grpc/ Finam WebSocket: https://tradeapi.finam.ru/docs-new/async-api-new/ BKS market data: https://trade-api.bcs.ru/websocket/market-data/ BKS order book: https://trade-api.bcs.ru/websocket/market-data/order-book/ BKS limits: https://trade-api.bcs.ru/websocket/limits/ Bank of Russia key rate calendar: https://cbr.ru/eng/DKP/cal_mp/

# Приложение B. Пример конфигурации и policy flags

APP_ENV=prod-personal TIMEZONE=Europe/Moscow ENABLE_TRADING_METHODS=false ENABLE_UI_EXECUTION=false PRIMARY_REFERENCE_PROVIDER=moex PRIMARY_MARKET_PROVIDER=tbank SHADOW_MARKET_PROVIDER=alor ENABLE_FINAM=true ENABLE_BCS=false ENABLE_ALGOPACK=false UNIVERSE_POLICY=top_liquid_futures UNIVERSE_TOP_N=16 SHORT_HORIZONS=H1S,H3S MEDIUM_HORIZONS=H2W,H4W SIGNAL_PRIORITY_ALERT_THRESHOLD=75 MIN_CONFIDENCE_TO_ALERT=0.62 ROLL_ZONE_DAYS=7 EXPIRY_DANGER_ZONE_DAYS=3 USE_GENERIC_NEWS_PROVIDER=false

# Приложение C. Готовый bootstrap prompt для Codex

Ты — senior staff engineer. Реализуй MVP персональной сигнальной платформы для ликвидных фьючерсов MOEX по приложенной спецификации. Обязательные ограничения: 1) Никакой автоторговли. Не реализовывай create/cancel/replace order endpoints и UI. 2) Архитектура broker-agnostic: всё через внутренние contracts и capability registry. 3) Источник истины по календарю и контрактам — MOEX layer. 4) Фьючерсы — first-class domain: root series, tradable contract, roll, expiry, weekend session. 5) Сначала rule-based baseline и evaluation, потом более сложные аналитические контуры. Стек: - Python 3.12 - FastAPI - PostgreSQL 16 - Redis 7 - Alembic - Prefect 3 - Polars/Pandas - Next.js + TypeScript для UI Сделай работу по этапам: A. Bootstrap monorepo и infra B. Domain models и schemas C. MOEX reference/calendar adapter D. Session engine E. Continuous series service F. T-Bank и ALOR adapters G. Feature service и baseline signals H. Signal API + dashboard + Telegram I. Evaluation pipeline J. Finam adapter + reconnect manager K. Skeptic + Arbiter + signal versioning Правила качества: - type hints mandatory - structured logs - env-driven config - tests для core logic и adapters - docs/ADR при архитектурных решениях - каждый этап заканчивай перечнем файлов, тестов и команд запуска Сначала выведи: 1) proposed repo tree 2) implementation plan for the current session 3) список файлов, которые создашь/изменишь 4) затем начинай реализацию первого этапа